# 智能人才库项目章程（轻量版）

## 1. 文档目的

本章程用于明确智能人才库项目第一阶段的目标、边界、责任关系、执行原则和成功标准，作为项目正式启动与后续执行的管理依据。

## 2. 项目名称

智能人才库项目

## 3. 项目发起目的

建设一套服务招聘工作的内部智能人才工具，支持人才发现、画像分析、重点人才识别、排序推荐和长期跟踪，并为后续与人才管理系统的衔接预留能力。

## 4. 当前阶段定位

当前阶段定位为：

第一阶段：学术人才子系统 MVP 建设阶段。

本阶段只聚焦学术人才发现与分析的主链路，不追求一次性完成全域人才平台。

## 5. 第一阶段唯一目标

在可控范围内，完成学术人才子系统 MVP 的可运行版本，并验证其对招聘工作的实际辅助价值。

## 6. 第一阶段范围

## 6.1 纳入范围

第一阶段明确纳入以下内容：

- OpenAlex 数据接入

- 学术主数据入库

- 学术候选人画像生成

- 搜索与筛选能力

- 候选人详情页

- 基础排序能力

- 学术合作关系基础展示

- TOP 候选人导出

## 6.2 不纳入范围

第一阶段明确不包含以下内容：

- 开源生态人才库真实接入

- 行业/工业界人才库真实接入

- 竞赛人才库真实接入

- 校园招聘博士人才库真实实现

- 完整岗位匹配引擎

- 复杂推荐与预测模型

- 人才管理系统真实双向同步

- 商业化产品能力建设

- 大规模微服务与复杂平台基础设施

## 7. 第一阶段成功标准

若满足以下条件，则第一阶段视为成功：

- 学术数据能够稳定接入与更新。

- 候选人画像能够自动生成。

- 搜索、筛选、详情、排序能力能够稳定运行。

- 能够形成一批有招聘价值的候选人名单。

- 系统能够完成一次内部 demo 展示。

- 使用方认为该系统具备继续迭代价值。

## 8. 核心执行原则

## 8.1 业务原则

- 先服务招聘，再考虑扩展其他业务。

- 先完成学术人才子系统 MVP，再扩展到开源、工业、竞赛等来源域。

- 所有功能必须围绕招聘主链路服务。

## 8.2 工程原则

- 先做垂直闭环，再增强平台能力。

- 先冻结范围，再进入开发。

- 第一阶段采用模块化单体，避免过早复杂化。

- 未来来源域与专项人才池先做预留，不强行实现。

## 8.3 协作原则

- 人负责目标、边界、规则、评审与验收。

- AI 负责实现、重构、测试和开发提效。

- 开发必须按任务包推进，不允许一次性无边界开发。

## 9. 角色与职责

## 9.1 项目 Owner

负责： - 项目目标定义 - 范围控制 - 优先级排序 - 业务口径与评分规则拍板 - 阶段验收 - 复盘与阶段决策

## 9.2 AI 协作助手（如 Claude Code）

负责： - 代码实现 - 测试补充 - 文档补充 - 重构与 bug 修复 - 开发提效支持

## 9.3 业务试用者

负责： - 试用系统 - 提供搜索、排序、画像等方面反馈 - 判断系统输出是否对招聘有实际价值

## 10. 第一阶段交付要求

第一阶段至少应交付：

- 学术人才子系统可运行 demo

- 后端、前端、数据库基础骨架

- 学术候选人画像与搜索能力

- 候选人详情页

- TOP 候选人导出能力

- 面向未来统一主档与集成层的基础对象预留

## 11. 变更机制

若出现新增需求、范围扩大、方向切换，必须先进行人工评估，再决定是否纳入当前阶段。

所有新增需求默认进入 backlog，不直接进入当前开发范围。

## 12. 主要风险

当前阶段主要风险包括：

- 需求不断扩展导致 MVP 失焦。

- 过早追求平台化导致业务验证变慢。

- 将过多任务直接交给 AI 导致工程边界失控。

- 数据质量问题影响业务对结果的信任。

项目推进过程中必须持续关注并控制上述风险。

## 13. 章程结论

本项目适合以轻量章程方式正式启动，并以学术人才子系统 MVP 为第一阶段核心交付目标。

当前阶段应坚持：

先打通闭环、再扩展边界；先控制范围、再逐步增强。