# 智能人才库项目
总体方案设计说明（项目级）

适用范围：整体智能人才库项目；用于明确项目级设计思路、能力分层、阶段衔接与扩展路线

| 文档编号 | 07 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 阶段 | 方案设计 |
| 编制日期 | 2026-03-16 |
| 适用对象 | 项目 Owner / 产品与设计 / 架构与开发 / 测试与质量 / 业务试用方 |

使用说明：本文件属于方案设计阶段交付物，重点回答“准备如何实现”，用于衔接需求分析、开发任务包拆分、技术评审与阶段验收。

# 1. 设计目标与定位

本文件从整体智能人才库项目视角，定义项目级方案设计的总体思路。其目标不是替代子系统级详细设计，而是统一“整体如何建设、第一阶段如何落、后续如何扩”的项目级设计基线。

面向公司内部招聘场景建设智能人才基础设施，而非一次性覆盖全部人才类型的大而全平台。

坚持高标准 MVP / 受控试运行原则：第一阶段范围收敛，但工程质量、交互体验和稳定性按正式业务系统标准要求。

采用“人 + AI 协同开发”的推进方式：业务口径、边界与验收由人主导，AI 参与实现、文档与测试辅助。

第一阶段以学术人才子系统为突破口，以 OpenAlex 作为 Source Layer，并为后续自建采集服务和多源融合预留空间。

# 2. 总体建设原则

| 原则 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 业务导向 | 所有能力围绕招聘场景展开，优先支撑人才发现、筛选、画像查看、沉淀与复用。 |
| 范围控制 | 第一阶段只打通学术人才主链路；学院、实验室等细分能力只做预留，不强行一次性做满。 |
| 模型解耦 | 业务对象与单一外部数据源解耦，避免将 OpenAlex 字段直接等同于内部领域模型。 |
| 质量优先 | 内部试用版本也要求清晰的信息层级、稳定的核心链路、可维护的工程结构和可追踪的数据同步过程。 |
| 可扩展性 | 从一开始预留多源接入、统一人才主档、权限扩展和地图系统对接接口。 |

# 3. 项目总体能力蓝图

整体智能人才库围绕“来源接入 -> 结构化对象 -> 搜索与洞察 -> 人才池沉淀 -> 地图联动”五段式主线建设。第一阶段只落其中与学术人才相关的最小闭环。

| 能力层 | 项目级定义 | 第一阶段落点 |
| --- | --- | --- |
| 来源接入层 | 接入外部学术、开源、工业、竞赛、校园博士等来源数据 | 接入 OpenAlex；预留后续采集服务接口 |
| 领域对象层 | 形成统一的人才、学校、组织、技术方向、关系等对象 | 形成学术人才、学校、国家、角色与统计对象 |
| 应用能力层 | 搜索、浏览、画像、排序、关系洞察、人才池沉淀 | 先做总览、搜索、按国家/学校浏览、学校页、人才列表、详情和权限控制 |
| 管理与治理层 | 权限、日志、口径、同步、监控、审计 | 先做按学校范围授权、同步任务和基础日志审计 |
| 联动扩展层 | 与人才管理系统的人才地图 / 技术地图 / 合作地图对接 | 先明确接口预留和对象映射规则 |

# 4. 总体逻辑架构

项目级逻辑架构建议分为五层：

Source Layer：承接外部来源系统；第一阶段为 OpenAlex，后续可接入自建爬取采集服务和其他公开来源。

Ingestion & Processing Layer：完成抓取、分页、重试、限流、清洗、去重、映射、增量同步和统计加工。

Domain Layer：沉淀统一人才领域对象，例如 Talent、School、Country、Topic、Role Profile、Collaboration Edge。

Application Layer：承载首页总览、学校浏览、学校信息页、人才搜索、人才列表、详情页、权限配置等应用能力。

Integration Layer：向人才地图 / 技术地图 / 合作地图等外围系统提供对象映射与接口能力。

项目级边界：本阶段只要求在设计层面预留整体能力，不强制第一阶段实现所有多源接入和全局统一人才主档。 项目级逻辑架构必须能够支撑未来开源生态、工业界、竞赛与校园博士人才池的并入。

# 5. 分阶段设计策略

| 阶段 | 建设重点 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一：学术人才子系统 MVP | 验证招聘主链路；形成可稳定试用版本 | 总览、搜索、国家/学校浏览、学校信息页、人才列表与详情、学校范围权限控制 |
| 阶段二：多源扩展 | 引入更多外部来源，补学院/实验室等细分浏览 | 自建采集服务、更多来源接入、角色识别增强、分类细化 |
| 阶段三：统一人才底座与地图联动 | 沉淀统一人才主档与关系图谱 | 人才地图、技术地图、合作地图的对象对接和联动使用 |

# 6. 第一阶段总体方案要点

用户进入系统后，首先看到授权范围内的总体规模信息：已收录高校数、教授类人才数、学生类人才数。

支持通过关键字直接搜索人才，也支持按国家 -> 学校的路径逐层浏览并进入学校页与人才列表。

学校页展示学校介绍及与招聘判断相关的基础统计，如教授人数、学生人数，并提供进入人才列表的入口。

人才列表以学校为主分类维度，学院 / 实验室相关字段预留但不作为第一阶段强依赖。

管理员可按学校范围为普通用户配置可查看的数据边界；权限统一作用于总览、搜索、学校页、人才列表和详情页。

# 7. 与后续子系统的关系

学术人才子系统不是独立孤岛，而是整体智能人才库的第一块可运行拼图。后续子系统建议沿用同一套项目级分层思路：

| 后续子系统 | 建议共用能力 | 建议差异化处理 |
| --- | --- | --- |
| 开源生态人才子系统 | 统一人才主档、搜索框架、权限控制、关系网络 | 来源接入和评价口径不同，需重建 Repo / Commit / Issue 等对象 |
| 行业 / 工业界人才子系统 | 统一学校/组织对象、画像框架、人才池沉淀 | 来源更多样，履历与公司角色建模需增强 |
| 竞赛人才子系统 | 统一用户权限、标签体系、导出与沉淀能力 | 竞赛成绩、榜单、团队角色等对象差异较大 |
| 校园招聘博士人才池 | 统一搜索、画像与专项人才池能力 | 与校招流程、岗位需求和专项活动联动更紧密 |

# 8. 方案设计阶段交付清单

| 文档 | 作用 |
| --- | --- |
| 总体方案设计说明（本文件） | 统一项目级设计思路与阶段衔接 |
| 学术人才子系统 MVP 方案设计说明 | 定义第一阶段的功能组织与模块关系 |
| 数据与技术架构设计说明 | 明确分层、服务、存储与数据流 |
| 详细设计说明 | 按模块描述实现思路与处理规则 |
| 接口设计说明 | 定义前后端与管理接口 |
| 数据模型与数据字典说明 | 统一字段、对象、枚举与统计口径 |
| 页面原型与交互设计说明 | 落页面信息结构、状态与关键操作 |
| 权限与安全设计说明 | 明确角色、授权模型与审计要求 |
| 部署与运行设计说明 | 说明环境、发布、监控与恢复方案 |

# 9. 本文件结论

项目级总体方案设计的核心结论是：整体智能人才库项目应采用分层解耦、分阶段演进、质量优先的设计方式推进。第一阶段围绕学术人才主链路形成高标准 MVP；后续在不推翻现有结构的前提下，逐步扩展多源接入、统一人才底座和地图联动能力。