智能人才库项目

页面字段与状态冻结表

适用范围：学术人才子系统 MVP｜文档编号：26｜版本：V1.0

用于冻结首轮前端页面的字段口径、状态口径、页面跳转与组件映射，直接支撑 Claude Code 前端开发

| 适用对象 | 项目 Owner / 产品 / 前端 / 后端 / 测试 | 关联页面 | 首页、国家/学校目录、学校详情、人才详情、权限配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制日期 | 2026-03-18 | 关联文档 | 06 需求规格、13 页面原型、18C/19B UI 刷新版、20/21 冻结单、25 首轮开发任务包 |
| 文档定位 | 页面实现冻结文档 | 使用方式 | 字段未在本表冻结前，不得由前端或 Claude Code 自行猜测；状态口径以本表为准 |

# 1. 文档目的与使用原则

本文件把“页面长什么样”进一步收束为“页面具体显示什么、字段来自哪里、为空时怎么展示、哪些状态必须有、怎样与权限规则保持一致”。它是 UI 说明与前后端联调之间的桥梁文件。

• 使用原则如下：

• 同一业务对象在不同页面的命名与显示口径应尽量一致，避免首页、学校页、详情页叫法不同。

• 字段若未准备好，不允许前端造字段或拼接临时文案，应按“待补充 / 数据准备中 / 暂无”规则展示。

• 所有页面都必须受学校范围权限约束；字段冻结不能绕开权限冻结。

本文件解决的不是视觉问题，而是“落地歧义”问题 • 它优先冻结字段、状态、跳转、组件，而不是继续讨论配色或装饰。 • 它默认首页搜索优先、学校为主导航粒度、教授偏卡片、学生偏表格。 • 页面图未覆盖的异常态、空态、无权限态，以本文件补齐。

# 2. 页面清单与实现优先级

| 页面编号 | 页面名称 | 一期目标 | 优先级 | 实现说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 首页总览与搜索入口 | 提供总览统计、全局搜索主入口、国家/学校浏览入口 | P0 | 首轮前端必须实现 |
| P02 | 国家/学校目录页 | 支持按国家浏览学校并进入学校详情 | P0 | 可与首页目录区共用组件，但建议保留独立路由 |
| P03 | 学校详情—教授视图 | 展示学校信息、教授人才卡片流、教授统计 | P0 | 教授以卡片为主，支持分页 |
| P04 | 学校详情—学生视图 | 展示学校信息、学生表格、学生统计 | P0 | 学生以表格为主，支持分页与角色列 |
| P05 | 人才详情页 | 展示人才画像、角色、方向、代表成果、基础关系摘要 | P0 | 第一轮不做复杂图谱 |
| P06 | 权限配置页 | 管理员配置用户可见学校范围并立即生效 | P0 | 第一轮以表单+列表为主，不做复杂树控件 |

# 3. 页面字段冻结总原则

| 规则ID | 冻结规则 |
| --- | --- |
| F-01 | 字段命名优先使用 School / Talent / Role Profile / Stat Snapshot / Search Projection 等领域对象，不直接使用 OpenAlex 原始命名。 |
| F-02 | 统计字段只使用当前生效版本的快照或统一查询结果，不由前端自行计算。 |
| F-03 | 缺失字段需明确使用“待补充 / 暂无 / 数据准备中”三类文案之一，不得留空白。 |
| F-04 | 学校范围权限先于字段显示规则生效；无权限时不讨论字段是否可见。 |
| F-05 | 教授视图与学生视图可共享学校头部信息，但列表区组件必须分离。 |

# 4. P01 首页总览与搜索入口字段冻结

| 区块 | 字段/元素 | 来源对象 | 是否必显 | 为空/异常时展示 | 权限说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 页头 | 系统名称 / 页面标题 | 静态配置 | 是 | 不适用 | 无特殊权限限制 |
| 总览统计 | 已收录高校数 | overview_stat_snapshot.school_count | 是 | 数据准备中 | 仅统计当前用户可见学校 |
| 总览统计 | 教授人才数 | overview_stat_snapshot.professor_count | 是 | 数据准备中 | 仅统计当前用户可见学校 |
| 总览统计 | 学生人才数 | overview_stat_snapshot.student_count | 是 | 数据准备中 | 仅统计当前用户可见学校 |
| 总览统计 | 授权学校数 | 当前用户授权学校数 | 是 | 0 或未配置范围提示 | 严格按用户授权集合返回 |
| 搜索区 | 搜索输入框 | search query | 是 | placeholder 提示输入姓名/学校/技术方向 | 仅能返回授权对象 |
| 搜索区 | 搜索按钮 / 回车触发 | 交互控件 | 是 | 不可点击态仅在输入为空时出现 | 无特殊权限限制 |
| 浏览区 | 国家/学校浏览入口 | 静态入口 + countries query | 是 | 若无可见学校则展示无权限态 | 进入目录后仍按权限过滤 |
| 页脚提示 | 数据更新时间 | overview_stat_snapshot.generated_at | 建议显示 | 暂不显示时间，仅提示数据准备中 | 基于当前生效版本 |

# 5. P02 国家/学校目录页字段冻结

| 区块 | 字段/元素 | 来源对象 | 是否必显 | 为空/异常时展示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选区 | 国家列表 / 国家标签 | country directory query | 是 | 无可见国家时显示无权限态 | 只显示当前用户有可见学校的国家 |
| 学校卡片 | 学校名称 | school.name | 是 | 不允许为空；异常数据需拦截 | 卡片一级标题 |
| 学校卡片 | 国家/地区 | country.name | 是 | 若缺失显示“国家待补充” | 保持与学校详情头部一致 |
| 学校卡片 | 学校简介摘要 | school.summary | 建议显示 | 信息待补充 | 限制为 2–3 行摘要 |
| 学校卡片 | 教授人数 | school_stat_snapshot.professor_count | 是 | 数据准备中 | 与学校详情页统计一致 |
| 学校卡片 | 学生人数 | school_stat_snapshot.student_count | 是 | 数据准备中 | 与学校详情页统计一致 |
| 学校卡片 | 进入学校页按钮 | school.id route | 是 | 按钮禁用仅用于异常数据，不用于权限 | 点击进入 P03/P04 |

# 6. P03/P04 学校详情页字段冻结

学校详情页的头部区块在教授视图与学生视图之间保持一致；列表区分别采用教授卡片流与学生表格。

| 区块 | 字段/元素 | 来源对象 | 教授视图 | 学生视图 | 为空/异常时展示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校头部 | 学校名称 | school.name | 显示 | 显示 | 不允许为空 |
| 学校头部 | 国家/地区 | country.name | 显示 | 显示 | 国家待补充 |
| 学校头部 | 学校介绍 | school.summary / intro | 显示 | 显示 | 信息待补充 |
| 学校头部 | 教授人数 | school_stat_snapshot.professor_count | 显示 | 显示 | 数据准备中 |
| 学校头部 | 学生人数 | school_stat_snapshot.student_count | 显示 | 显示 | 数据准备中 |
| 视图切换 | 教授 / 学生 Tab | 页面状态 | 当前选中教授 | 当前选中学生 | 不可缺失 |
| 教授列表区 | 人才姓名 | talent.name + role_profile | 显示 | 不显示 | 无数据时空态 |
| 教授列表区 | 当前角色标签 | role_profile.role_type | 显示 | 不显示 | 未知时显示待确认 |
| 教授列表区 | 研究方向标签 | talent.research_tags | 显示 | 不显示 | 暂无方向 |
| 教授列表区 | 代表成果摘要 | selected_work_summary | 显示 | 不显示 | 暂无代表成果 |
| 学生表格区 | 姓名 | talent.name | 不显示 | 显示 | 无数据时空态 |
| 学生表格区 | 当前角色 | role_profile.role_type | 不显示 | 显示 | 未知时显示待确认 |
| 学生表格区 | 研究方向 | talent.research_tags | 不显示 | 显示 | 暂无方向 |
| 学生表格区 | 毕业状态/阶段提示 | role_profile.stage_label | 不显示 | 显示 | 暂无阶段 |
| 分页区 | 分页器 | page / total | 显示 | 显示 | 仅在超过一页时显示 |

# 7. P05 人才详情页字段冻结

| 区块 | 字段/元素 | 来源对象 | 是否必显 | 为空/异常时展示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶部画像 | 姓名 | talent.name | 是 | 不允许为空 | 详情页主标题 |
| 顶部画像 | 当前角色 | role_profile.role_type | 是 | 待确认 | 使用统一标签组件 |
| 顶部画像 | 当前学校 | school.name | 是 | 学校待补充 | 支持跳回学校页 |
| 基础信息 | 国家/地区 | country.name | 建议显示 | 国家待补充 | 与学校信息保持一致 |
| 基础信息 | 研究方向标签 | talent.research_tags | 建议显示 | 暂无方向 | 最多显示 5–8 个 |
| 代表成果 | 代表成果摘要 / 列表 | selected_work / summary | 建议显示 | 暂无代表成果 | 第一轮不做复杂排序交互 |
| 关系摘要 | 合作/关系摘要 | relation_summary | 可选 | 暂无关系摘要 | 第一轮仅文本摘要 |
| 数据说明 | 最近更新时间 | talent.generated_at | 建议显示 | 不显示具体时间亦可 | 应与当前版本一致 |

# 8. P06 权限配置页字段冻结

| 区块 | 字段/元素 | 来源对象 | 是否必显 | 为空/异常时展示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户区 | 用户标识 / 用户名 / 邮箱 | iam_user_account | 是 | 不允许为空 | 管理员用于识别配置对象 |
| 授权区 | 已授权学校列表 | iam_user_school_scope | 是 | 暂无授权学校 | 支持新增/移除 |
| 授权区 | 学校搜索/选择器 | school directory query | 是 | 无匹配学校时空态 | 仅管理员可用 |
| 操作区 | 保存按钮 | 交互控件 | 是 | 处理中状态 | 保存后应即时生效 |
| 反馈区 | 保存成功/失败提示 | 接口返回 | 是 | 统一错误提示 | 失败时需保留已选内容 |
| 审计区 | 最近一次修改摘要 | audit_operation_log | 建议显示 | 暂无记录 | 第一轮可用简化展示 |

# 9. 页面状态冻结表

| 状态 | 适用页面 | 触发条件 | 展示原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Loading | 全部主页面 | 接口初次加载 / 切换分页 / 切换视图 | 提供明确骨架屏或占位，不出现大面积空白 |
| Empty | 搜索、目录、学校列表、人才列表、权限配置 | 当前条件下无结果 | 保留用户当前筛选/输入条件，并给出下一步引导 |
| No Permission | 首页、目录、学校页、详情、权限配置 | 当前用户无学校范围或无管理员权限 | 明确提示原因，不展示误导性 0 统计 |
| Error | 全部主页面 | 接口失败、网络错误、内部异常 | 显示统一错误反馈，允许重试 |
| Data Preparing | 首页、目录、学校页、详情部分字段 | 快照或对象构建尚未完成 | 明确提示“数据准备中”，而不是假装为 0 或空白 |

# 10. 页面跳转与组件映射

| 来源页面 | 动作 | 目标页面 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 首页 | 点击国家/学校浏览入口 | P02 国家/学校目录 | 从搜索主入口切入浏览主路径 |
| P02 目录 | 点击学校卡片 | P03/P04 学校详情 | 默认进入教授视图，用户可切换学生视图 |
| P03/P04 学校详情 | 点击人才卡片/姓名 | P05 人才详情 | 详情页仍需再次做权限校验 |
| P01/P02/P03/P04 | 管理员进入权限配置 | P06 权限配置 | 建议在管理入口或用户菜单中暴露 |
| P06 权限配置 | 保存后返回或刷新 | 原页面 / 当前页 | 保存成功后用户视角应即时生效 |

| 组件名 | 优先服务页面 | 建议输入 | 冻结说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| OverviewStatCard | P01 | title / value / subText / state | 统一承接首页统计卡 |
| GlobalSearchBar | P01 | query / onSearch / placeholder / state | 统一承接全局搜索入口 |
| SchoolCard | P02 | school summary DTO | 统一学校目录卡片 |
| ProfessorTalentCard | P03 | talent card DTO | 统一教授卡片视图 |
| StudentTalentTable | P04 | table rows / columns / pagination | 统一学生表格视图 |
| TalentProfilePanel | P05 | talent detail DTO | 统一详情页分区容器 |
| SchoolScopeSelector | P06 | selected schools / search result / onChange | 统一学校授权选择器 |
| PageStateView | 全部主页面 | type / title / desc / action | 统一 loading/empty/error/no-permission/data-preparing 状态组件 |

# 11. 结论与执行要求

自本文件生效起，页面字段、状态与跳转应以本表为统一口径。若后续发现字段需要增删，必须先更新本文件或形成补充单，再同步到接口、前端和测试用例中；不允许 Claude Code 或人工在未冻结情况下自行扩写页面字段。