智能人才库项目

MVP 测试与验收用例说明

适用范围：第一阶段学术人才子系统 MVP｜文档编号：24｜版本：V1.0｜阶段：开发准备 / 测试验收

用于统一测试策略、用例口径、验收标准与试运行前质量门禁

| 适用对象 | 项目 Owner / 产品 / 开发 / 测试 / 业务试用方 | 对应阶段 | 开发实现前置、联调、UAT、试运行前验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制日期 | 2026-03-18 | 关联文档 | 06 需求规格、10/17 详细设计、11 接口、14 权限、20/21 冻结单、23 协同开发规范 |
| 文档定位 | 测试策略与验收基线文档 | 使用方式 | 用于任务包验收、测试执行、UAT 走查、试运行门禁判定 |

# 1. 文档目的与适用范围

本文件用于把学术人才子系统 MVP 的功能范围、规则冻结、接口约定和模块设计，收束为一套可以直接执行的测试与验收基线。它不是泛泛的测试建议，而是面向“单人 + Claude Code 协同开发”场景的执行文档：每一轮任务包都应能映射到本文件中的测试类型、用例集、通过标准和缺陷处理要求。

本文件覆盖四类测试活动：开发自测、联调验证、业务 UAT、试运行前回归验收。适用对象包括项目 Owner、产品/设计、开发、测试支持、管理员与业务试用方。

本文件的使用边界 • 作为 Iteration 1～4 的统一测试口径，不替代详细设计、接口说明和权限设计本身。 • 所有验收结果必须回写到任务包或缺陷清单中，不能只停留在口头确认。 • 若规则与现有文档冲突，以最新冻结单和刷新版文档为准。

# 2. 测试目标与验收原则

第一阶段测试的核心目标，不是证明“页面能点开”，而是确认系统已经具备受控试运行的最小质量：核心链路能跑通、权限边界一致、统计口径一致、数据版本切换安全、异常场景可识别、页面状态完整、任务可追踪、回归后不轻易破坏既有能力。

• 验收遵循以下原则：

• 先验核心链路，再验增强细节；优先保证“看总览—搜/按国家看学校—进学校页—看人才列表—看详情/权限配置”的主链路。

• 先验服务端正确性，再验前端表现；任何权限或统计问题，都不能仅通过前端规避。

• 先验版本一致性，再验页面表现；首页、目录、学校页、列表、搜索和详情必须读同一生效版本。

• 先验异常与降级，再验理想态；无权限、无结果、统计未就绪、同步失败等场景必须有明确返回。

# 3. 测试范围与不在本轮范围内的内容

| 类别 | 本轮纳入范围 | 不作为本轮上线前置条件 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 首页总览、国家/学校目录、学校页、人才列表、搜索、人才详情、权限配置、同步与构建任务 | 复杂推荐、学院/实验室独立浏览、完整图谱可视化 |
| 数据 | OpenAlex 接入、school/talent/role/profile/stat/search projection、版本切换 | 多源融合冲突治理、工业/开源/竞赛来源接入 |
| 非功能 | 基础性能、稳定性、日志、审计、回归可执行性、页面状态完整性 | 极致性能压测、分布式任务调度、高级缓存调优 |
| 管理能力 | 学校范围授权、授权生效、审计可追踪 | 更细粒度的学院/实验室/方向权限 |

# 4. 测试类型与责任分工

| 测试类型 | 主要目标 | 建议执行者 | 触发时机 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 开发自测 | 验证任务包功能完成、接口能跑、基本异常有返回 | 开发者 / Claude Code 输出后由人复核 | 每个任务包完成时 | 自测记录、运行截图、命令与已知问题 |
| T2 联调测试 | 验证前后端字段、页面状态、权限与分页口径一致 | 开发者 | 页面或接口接入完成时 | 联调问题单、修复记录 |
| T3 规则专项测试 | 验证权限、统计口径、角色展示、版本切换等高风险规则 | 项目 Owner 主导 | 关键模块完成后 | 专项测试结论 |
| T4 UAT 业务验收 | 验证招聘场景可用性与链路完整性 | 业务试用方 + Owner | 功能闭环形成后 | UAT 结论、优化清单 |
| T5 回归验收 | 验证变更未破坏既有能力，适合作为试运行前门禁 | 项目 Owner / 测试支持 | 每次较大合并或发布前 | 回归测试报告 |

# 5. 测试环境、账号与数据基线

建议至少准备 DEV 与 TEST/UAT 两套环境。DEV 用于开发自测和局部联调；TEST/UAT 用于规则专项测试、完整业务链路走查和发布前回归。对于单人推进场景，可先在本地或 DEV 上完成底座验证，再将核心链路稳定版本提升到 TEST/UAT。

| 项 | 基线要求 |
| --- | --- |
| 测试账号 | 至少准备 3 类账号：管理员、授权范围正常用户、无学校权限用户。必要时再增加两个学校范围不同的普通用户。 |
| 测试数据 | 需包含至少 2 个国家、4 所学校、教授/在读学生/已毕业学生/待确认四类角色、至少 1 条学校介绍缺失样本、至少 1 条学校别名归并样本。 |
| 批次数据 | 需准备“当前生效版本”与“新构建未切换版本”两种状态；同时保留 1 个失败批次样本，用于验证回滚与版本不切换。 |
| 日志与标识 | 接口需可看到 request_id；任务需可看到 batch_id、状态、开始/结束时间、错误原因与对象数。 |

推荐的最小样本集 • 国家维度：至少包含两个国家，且两个用户的授权国家集合不同，便于验证国家目录受权限过滤。 • 学校维度：至少包含一所仅用户 A 可见学校、一所仅用户 B 可见学校、一所双方都可见学校。 • 角色维度：同一学校中同时存在教授、在读学生、已毕业学生与待确认对象，便于验证统计与列表展示。

# 6. 进入与退出标准

| 阶段 | 进入标准 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 开发自测 | 任务包代码完成，migration / seed / run 命令可执行 | 关键 happy path 通过，已知问题可列明且不阻断主链路 |
| 联调测试 | 接口字段冻结，页面已接入真实或稳定 mock 接口 | 关键页面字段、状态和分页一致，主要交互可稳定复现 |
| UAT | 主链路功能闭环完成，权限规则与统计规则专项测试通过 | 业务试用方认可链路可用，P0 缺陷清零，P1 缺陷有处置计划 |
| 试运行前回归 | 待发布版本已冻结，变更列表明确 | 回归用例通过率达标，核心页面与任务无阻断问题，可进入试运行 |

# 7. 核心验收维度与通过标准

| 维度 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 功能闭环 | 能够完成“看总览 → 搜人或按国家看学校 → 进学校页 → 看人才列表 → 看详情 → 管理员配置权限”的完整链路；主要页面无致命阻断。 |
| 权限正确性 | 总览、目录、学校页、列表、搜索、详情和管理页口径一致；无权限用户不能通过 URL、搜索或接口越权查看。 |
| 统计一致性 | 首页、学校页和人才列表统计口径一致；待确认不误并入教授或学生；版本切换后更新时间同步刷新。 |
| 版本安全性 | 失败批次不切为生效版本；前台始终读取最后一个成功版本；重跑成功后可安全切换。 |
| 页面状态完整性 | 至少支持 loading / empty / error / no-permission / data-preparing 等可识别状态，不出现空白页误导。 |
| 工程可维护性 | 日志、批次、审计、配置与脚本可追踪；迁移、seed、sync、build、test 的标准命令可执行。 |

# 8. 用例目录总表

| 用例ID | 模块 | 场景 | 通过标准摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 总览 | 授权用户进入首页 | 可返回高校数/教授数/学生数/更新时间，并显示搜索入口与学校浏览入口 |
| TC-02 | 总览 | 无学校权限用户进入首页 | 展示“未配置可查看院校范围”或等价无权限态，不展示误导性全库 0 值 |
| TC-03 | 目录 | 按国家查看学校 | 仅返回授权范围内有学校数据的国家；国家展开后仅含授权学校 |
| TC-04 | 目录 | 学校信息缺失样本 | 学校介绍缺失时展示“信息待补充”，但仍可进入学校页与人才列表 |
| TC-05 | 学校页 | 学校详情正常加载 | 展示学校名称、国家/地区、介绍、教授数、学生数及进入列表入口 |
| TC-06 | 学校页 | 无权限直达学校页 | 返回无权限或统一拒绝态，不能通过 URL 绕过 |
| TC-07 | 人才列表 | 学校上下文列表 | 正确分页、角色标签正确、列表数量与学校页口径一致 |
| TC-08 | 人才列表 | 待确认角色样本 | 展示“待确认”标签，不强行归入教授或学生 |
| TC-09 | 搜索 | 姓名/学校/方向关键字搜索 | 按“命中候选→权限过滤→排序→分页”返回；空搜索不扫全库 |
| TC-10 | 搜索 | 无权限命中样本 | 即使搜索命中未授权对象，也不返回未授权学校/人才 |
| TC-11 | 人才详情 | 授权用户查看详情 | 返回结构化画像、代表成果、方向标签和基础关系摘要 |
| TC-12 | 人才详情 | 无权限直达详情 | 统一拒绝，不暴露对象存在与否的敏感细节 |
| TC-13 | 权限管理 | 管理员配置学校范围 | 保存成功、用户视角立即生效，并产生审计日志 |
| TC-14 | 权限管理 | 非管理员访问管理页或接口 | 拒绝访问，且不返回可配置数据 |
| TC-15 | 同步构建 | 成功跑通全链路构建 | 生成 school/talent/role/stat/search projection，并可被前台读取 |
| TC-16 | 同步构建 | 模拟来源同步失败 | 批次标记失败，当前线上可用版本不受影响 |
| TC-17 | 版本切换 | 构建完成后切换生效版本 | 首页、目录、学校页、列表、详情统一读取新版本 |
| TC-18 | 规则专项 | 学校别名归并 | 同校别名归为同一 school，对统计和目录不重复 |
| TC-19 | 页面状态 | 统计未就绪/数据准备中 | 首页与学校页返回明确状态，不阻断搜索与目录入口 |
| TC-20 | 回归 | 关键链路回归 | 发布前复跑主链路与高风险规则，无 P0 阻断问题 |

# 9. 关键详细用例

## TC-01 首页总览—授权用户

前置条件：用户 U1 已授权 3 所学校；当前生效版本统计快照已生成。

步骤：1）U1 登录进入首页；2）观察高校数/教授数/学生数/更新时间；3）记录 request_id。

预期：返回的学校数、教授数、学生数只基于 U1 授权学校聚合；更新时间与当前版本一致；页面不出现 0 值误导。

## TC-03 国家/学校目录—权限过滤

前置条件：国家 A、B 均有学校，U1 仅授权国家 A 下部分学校。

步骤：1）进入目录页；2）查看国家列表；3）展开学校目录；4）尝试通过关键字搜索另一国家学校。

预期：仅显示授权范围内存在学校的国家；未授权学校不会因关键字命中而出现。

## TC-07 人才列表—学校上下文

前置条件：学校 S1 下有教授、在读学生、已毕业学生、待确认对象。

步骤：1）进入 S1 学校页；2）点击教授视图和学生视图；3）切换分页。

预期：教授视图与学生视图的数据集正确；待确认对象按规则展示；分页总数与学校统计口径一致。

## TC-10 搜索—命中但无权限

前置条件：关键字 K 可命中 U2 无权限查看的人才。

步骤：1）U2 输入关键字 K；2）查看返回列表；3）尝试直接访问详情接口。

预期：搜索结果不返回未授权对象；详情接口统一拒绝；不通过 message 暴露敏感对象信息。

## TC-13 权限配置—即时生效

前置条件：管理员账号可访问权限配置页，用户 U3 初始无学校权限。

步骤：1）管理员给 U3 配置两所学校；2）保存；3）U3 刷新首页与目录页；4）查看审计日志。

预期：U3 立即可见新增学校范围；首页与目录统计同步变化；审计日志可追溯到本次配置。

## TC-16 同步失败—旧版本继续服务

前置条件：当前生效版本 V1 正常服务；新批次 B2 拉取或构建故意失败。

步骤：1）触发 B2；2）观察任务状态；3）再次访问首页和学校页。

预期：B2 标记失败并记录原因；前台继续读取 V1；页面更新时间不被错误刷新。

## TC-17 版本切换—全页面一致

前置条件：新版本 V2 构建完成并待切换。

步骤：1）执行切换；2）依次访问首页、目录、学校页、列表、详情；3）核对 generated_at/stat_version。

预期：所有页面读取同一生效版本；不出现首页是 V2、学校页仍是 V1 的情况。

# 10. 非功能测试关注点

| 维度 | 建议检查项 | 通过要求 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 首页、目录、学校页、搜索、详情在测试样本规模下的响应时间 | 内部试用可接受，无明显卡顿；慢查询可定位到接口或任务环节 |
| 稳定性 | 重复进入主链路页面、连续执行查询、构建任务失败重试 | 关键链路不因单个失败整体中断；异常可识别、可恢复 |
| 日志追踪 | request_id、batch_id、管理员审计日志、失败原因 | 能通过日志快速定位接口问题、任务问题和权限变更 |
| 可维护性 | migration、seed、sync、build、test 脚本可执行 | 新成员或 Claude Code 接手时能按标准命令完成复现 |
| UX/UI | 字号、层级、状态反馈、空态/异常态提示、表格/卡片可读性 | 达到企业级正式系统的基本可用性标准，不出现 demo 感 |

# 11. 缺陷分级与处置原则

| 级别 | 定义 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 阻断核心链路、存在越权、版本错读、关键页面不可用、数据严重错误 | 必须在进入 UAT 或发布前修复，不接受带病上线 |
| P1 | 功能可用但结果明显错误、统计口径不一致、关键状态不完整、严重体验问题 | 原则上在试运行前修复；若延期需明确替代方案与业务知情 |
| P2 | 不阻断主链路的局部问题、文案/样式/次要交互问题 | 可进入优化清单，按迭代排期修复 |
| P3 | 建议类优化项 | 纳入后续迭代，不作为当前发布阻断 |

对于“权限越权、版本不一致、统计口径错误、失败批次误切换、页面空白无状态”这五类问题，默认按 P0 或至少 P1 处理，不得按一般体验问题降级。

# 12. 试运行前推荐回归清单

• 复跑 TC-01 / 03 / 07 / 10 / 13 / 16 / 17 / 20 八条高风险用例。

• 复核首页、学校页、搜索列表和详情页的 generated_at / stat_version 口径。

• 复核管理员修改学校范围后，用户首页、目录、学校页、详情页是否同步生效。

• 复核无权限页、空态页、错误页、数据准备中页面在样式和文案上是否清晰可识别。

• 复核同步任务失败、回滚、重跑与重新切换版本的日志链路是否完整。

# 13. 本文件结论

对学术人才子系统 MVP 而言，测试与验收不是一个收尾动作，而是把“高标准 MVP、统一规则、单人协同开发可控”真正落到交付层面的最后一道门。只要严格按照本文件执行，你就能把当前文档体系收束成一套可测、可验、可回归、可试运行的项目闭环。