智能人才库项目立项说明书（V5.1.0 全平台版）

版本：V5.1.0    状态：已交付    日期：2026-08-24
范围：全平台五大人才域（学术 / 开源 / 实验室 / 竞赛 / 行业）+ 共享系统能力

# 1. 项目背景

高端技术人才招聘面临「信息分散、信号噪声比低、触达渠道缺失」三大痛点：学术成果散落于 OpenAlex 等公开库、工程能力沉淀在 GitHub、顶尖实验室与竞赛人才缺乏结构化档案、行业候选人封闭在招聘平台内。智能人才库（AI4TALENTS）旨在将这五类公开/授权数据源整合为统一的人才发现、筛选、对比与管理平台。

# 2. 项目定位与目标

面向招聘团队的多维度人才发现平台：以人才为主线，支持搜索发现、画像查看、筛选/排序/对比、导出、收藏与人才池、三维权限控制、采集任务管理、语义搜索、JD 匹配、相似推荐、学术谱系、实验室师承树、用户注册审批与审计日志等能力。

# 3. 建设范围（五大人才域）

| 人才域 | 数据来源 | 入库方式 | 落地版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学术人才 | OpenAlex 学术数据库 | 平台内 11 阶段采集流水线 | V1.0.0 ~ V1.5.0 |
| 开源人才 | GitHub API | 平台内采集（仓库配置 + 自动探测） | V2.0.0 ~ V2.2.0 |
| 实验室人才 | ai-lab-talent-crawler skill | JSONL 上传 / API 推送，按实验室全量替换 | V3.0.0 ~ V3.1.0 |
| 竞赛人才 | comp-talent-crawler skill（IOI/IMO/IPhO/ICPC） | JSONL（schema v1.0）按单场赛事全量替换 | V4.0.0 ~ V4.1.0 |
| 行业人才 | smart-talent-sourcing skill（脉脉/LinkedIn） | JSONL 增量 upsert（上传 + API Key 推送） | V5.0.0 |

V5.1.0 为文档与质量修订版本：汇总全平台功能与特性形成完整项目文档，并修复开源域两处缺陷。

# 4. 版本历程

| 版本 | 日期 | 主题 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2026-01-15 | 学术人才子系统 MVP |
| V1.1.0 ~ V1.5.0 | 2026-03 ~ 2026-04 | 学术域迭代：采集流水线、语义搜索、JD 匹配、相似推荐、数据版本 |
| V2.0.0 ~ V2.2.0 | 2026-05 ~ 2026-06 | 开源人才域：GitHub 采集、在校生分类、学术谱系增强 |
| V3.0.0 ~ V3.1.0 | 2026-07-14 ~ 07-18 | 实验室人才域：JSONL 导入、师承网络、主页预览 |
| V4.0.0 ~ V4.1.0 | 2026-07-19 | 竞赛人才域：五表族、单场全量替换导入、赛事榜单 |
| V5.0.0 | 2026-08-16 | 行业人才域：按岗招聘、增量 upsert 导入、API Key 推送通道 |
| V5.1.0 | 2026-08-24 | 全平台项目文档汇总；修复开源仓库配置搜索与首页统计口径 |

# 5. 成功标准

五大人才域数据可采集、可导入、可搜索、可画像，功能与文档一致

质量门禁全绿：后端 pytest、mypy gate、架构合规检查；前端 ESLint、Vitest、生产构建

权限与合规：三维权限、注册审批、审计日志、隐私同意（PIPL/GDPR）可用

对外开放：五域 Open API + 跨域统一搜索，API Key + scope 鉴权