智能人才库项目章程（V5.1.0，轻量版）

版本：V5.1.0    状态：已交付    日期：2026-08-24
范围：全平台五大人才域（学术 / 开源 / 实验室 / 竞赛 / 行业）+ 共享系统能力

# 1. 项目使命

为招聘团队提供覆盖学术、开源、实验室、竞赛、行业五个维度的一体化高端人才发现与管理平台。

# 2. 项目范围

## 2.1 范围内

五大人才域的采集/导入、搜索、画像、筛选、对比、导出、收藏与人才池

智能能力：语义搜索（pgvector）、JD 匹配（LLM 三维评分）、相似推荐

系统能力：认证与三维权限、注册审批、审计日志、系统配置面板、开放 API

运维能力：Docker 部署、CI 质量门禁、指标与健康检查

## 2.2 范围外（已明确不做）

跨库同一性识别（行业域预留 unified_person_id 字段，未实现）

行业域后端重打分（打分由 sourcing skill 完成）、JD 的 LLM 自动解析入岗位

竞赛清单内其余源（Kaggle/CTF/RoboCup/超算等，占位禁用）

实验室/竞赛/行业域的收藏与人才池（仅学术、开源域具备）

# 3. 关键里程碑

| 里程碑 | 标志 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M1 学术 MVP | V1.0.0 上线（2026-01-15） | 完成 |
| M2 学术智能化 | 语义搜索 / JD 匹配 / 相似推荐（V1.4 ~ V1.5） | 完成 |
| M3 开源域 | V2.0.0（2026-05-09） | 完成 |
| M4 实验室域 | V3.0.0（2026-07-14） | 完成 |
| M5 竞赛域 | V4.0.0（2026-07-19） | 完成 |
| M6 行业域 | V5.0.0（2026-08-16） | 完成 |
| M7 全平台文档 | V5.1.0 文档集（2026-08-24） | 完成 |

# 4. 治理与质量基线

架构铁律由 CI 强制执行（check_architecture.py）：跨域隔离零容忍

代码质量门禁：ruff + black + mypy gate（基线对比）+ ESLint + Vitest

变更记录：CHANGELOG.md 按 Keep a Changelog 规范维护；版本号以 backend/pyproject.toml、frontend/package.json、config.py 为准

AI 协同开发规范：AGENTS.md / CLAUDE.md 双份同步维护