智能人才库项目实施计划（V5.1.0）

版本：V5.1.0    状态：已交付    日期：2026-08-24
范围：全平台五大人才域（学术 / 开源 / 实验室 / 竞赛 / 行业）+ 共享系统能力

# 1. 迭代策略

采用「一域一版本」的增量交付策略：每个大版本交付一个完整人才域（数据模型 + 导入/采集 + API + 前端 + 系统配置集成），域内再以小版本迭代增强。所有域共享同一套认证、权限、审计、配置与导入骨架。

# 2. 各版本实施要点

| 版本 | 实施顺序 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- |
| V1.x 学术 | 数据层三层架构 → 采集流水线 → 搜索/画像 → 智能能力（嵌入/JD/推荐）→ 数据版本 | OpenAlex 凭证、pgvector、LLM 网关 |
| V2.x 开源 | 仓库配置 → GitHub 采集器 → 开发者画像 → 语义搜索 → 自动探测 | GitHub tokens、token 轮换池 |
| V3.x 实验室 | JSONL 导入骨架（共享）→ 师承网络 → 主页预览 | ai-lab-talent-crawler skill |
| V4.x 竞赛 | 五表族 → schema v1.0 导入 → 榜单 → 开放 API | comp-talent-crawler skill |
| V5.0 行业 | core_tech_direction 种子 → 三表模型 → 增量 upsert 导入 → 岗位管理与人才前端 | smart-talent-sourcing skill |
| V5.1 文档 | 全量功能盘点 → 按 academic-v1.0 目录分工成册 | 六个域的代码事实盘点 |

# 3. 后续规划（Backlog）

竞赛域：启用 Kaggle/CTF/RoboCup/超算等占位系列

跨库同一性识别（industry_talent.unified_person_id 预留字段启用）

旧文档勘误修复：AGENTS.md 中 CS 阈值（0.5→0.7）、竞赛源（无 Codeforces）、行业状态枚举；前端遗留 /open-source/trending 调用清理

Redis 版分布式限流（当前内存滑动窗口，单实例）

# 4. 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 外部 API 限流（GitHub/OpenAlex） | token 轮换池、resume_at 自愈、tenacity 重试、熔断器 |
| LLM 服务不可用 | LLM_ENABLED 开关；语义搜索依赖嵌入，缺失时降级关键词搜索 |
| 数据源结构变更（skill 产出漂移） | 竞赛 schema v1.0 硬校验；行业按行容错解析；导入报告与 0 行硬保护 |
| 测试库误指生产 | conftest 物理隔离 + TRUNCATE，文档明示警告 |