智能人才库项目试运行与上线切换方案（含回滚预案，V5.1.0）

版本：V5.1.0    状态：已交付    日期：2026-08-24
范围：全平台五大人才域（学术 / 开源 / 实验室 / 竞赛 / 行业）+ 共享系统能力

# 1. 上线前检查单

环境变量：SECRET_KEY 已更换（≥32 字符）、CORS_ORIGINS 白名单、DATABASE_URL 指向生产库且无弱口令告警

Docker compose 密码占位符全部经 override/secrets 注入；RATE_LIMIT_ENABLED=true

make migrate 执行完成；make seed 初始化六大技术要素与方向

LLM / GitHub / 代理在系统配置面板完成配置并通过连接测试

默认账号 admin/admin123 已改密或禁用重建

# 2. 切换步骤

| 步骤 | 操作 | 验证 |
| --- | --- | --- |
| 1. 部署 | docker compose up -d（production profile 含 redis） | 容器全部 healthy |
| 2. 迁移 | make migrate | alembic current 到 065 |
| 3. 健康检查 | GET /health、/ready、/live | 三端点 200 |
| 4. 冒烟 | 登录 → 五域首页 → 各域搜索一次 | 页面渲染、数据返回正常 |
| 5. 指标 | GET /api/v1/metrics | Prometheus 文本正常导出 |
| 6. 开放 API | 用测试 API Key 调 /open-api/search/talents | 跨域结果返回 |

# 3. 试运行策略

先导入小规模数据试运行：实验室/竞赛/行业各导入一份样本 JSONL，开源配置 1~2 个仓库采集，学术跑单个 venue 采集任务

观察日志与指标：请求延迟、429 频率、采集任务成功率

确认无误后放量：批量添加仓库、全量导入历史 JSONL、启动学术全量采集

# 4. 回滚预案

| 场景 | 回滚手段 |
| --- | --- |
| 应用版本故障 | git 回退版本 + 重建镜像；数据库结构兼容时无需回滚迁移 |
| 迁移故障 | make migrate-rollback 回退一步；必要时 pg 备份恢复 |
| 导入数据错误 | 行业按批次删除（/positions/{id}/batches/{batch}）；实验室/竞赛重传正确 JSONL 全量替换；开源 purge |
| 学术数据污染 | 数据版本纠偏/回滚（data_correction_record + is_active 切换） |
| LLM 服务异常 | LLM_ENABLED=false 降级，关键词搜索不受影响 |

# 5. 应急预案

数据库连接失败：健康 /ready 失败 → 检查 postgres 容器与 DATABASE_URL

GitHub 全面限流：检查 GITHUB_TOKENS 配额与 token 池状态，必要时追加 token

磁盘/内存：关注 postgres_data 卷与日志目录 backend/logs/