# 智能人才库项目角色与协作机制说明

## 1. 文档目的

本说明用于明确智能人才库项目在“人 + AI 协同开发”模式下的角色分工、协作流程和执行边界，避免项目推进过程中出现职责不清、任务失控或需求发散的问题。

## 2. 协作原则

本项目采用“人主导、AI 协同”的工作方式。

核心原则如下： - 人负责目标、边界、规则、评审与验收。 - AI 负责实现、重构、测试和开发提效。 - 项目推进依赖清晰任务包，而不是一次性无边界开发。

## 3. 角色定义

## 3.1 项目 Owner

项目 Owner 是本项目的最终责任人。

主要职责包括： - 确定项目目标 - 冻结阶段范围 - 决定优先级 - 定义口径与规则 - 审查关键设计 - 验收开发结果 - 决定是否进入下一阶段

项目 Owner 不一定亲自完成所有开发，但必须始终掌握项目边界和业务方向。

## 3.2 AI 协作助手（如 Claude Code）

AI 协作助手是开发执行层的重要参与者。

主要职责包括： - 代码实现 - 技术方案细化 - 测试补充 - 文档补充 - 重构与 bug 修复 - 提供实现建议与效率支持

AI 不负责： - 决定项目边界 - 替代最终业务判断 - 自主扩展项目范围 - 跳过人工评审直接决定关键架构

## 3.3 业务试用者 / 使用反馈者

如果有招聘相关使用者参与试用，其职责包括： - 使用系统进行验证 - 提供搜索、排序、画像等方面的业务反馈 - 判断输出结果是否具有招聘价值

## 4. 人与 AI 的边界划分

## 4.1 必须由人主导的工作

以下内容必须由人主导：

### 1）项目边界与优先级

- 当前阶段做什么

- 当前阶段不做什么

- 哪个模块优先

### 2）业务口径与规则

- 顶会/顶刊范围

- 学术候选人筛选标准

- 排序规则的业务含义

- TOP 候选人的定义

### 3）架构边界

- academic / open_source / industry / contest 四个域如何划分

- 哪些能力进入统一主档层

- 哪些能力属于集成层

### 4）验收与复盘

- 功能是否可用

- 结果是否可信

- 是否符合 MVP 目标

- 是否进入下一阶段

## 4.2 适合交给 AI 的工作

以下内容适合交给 Claude Code 等 AI 开发工具：

### 1）工程骨架实现

- 初始化项目

- 搭建后端框架

- 搭建前端基础结构

- 配置数据库与 migration

### 2）数据接入实现

- OpenAlex API client

- 分页 / 重试 / 限流逻辑

- 同步任务

- 入库逻辑

### 3）业务实现

- 搜索 API

- 详情 API

- 排序逻辑

- 导出逻辑

- 前端列表页与详情页

### 4）质量提升

- 测试生成

- 重构

- bug 修复

- 文档补充

## 5. 推荐协作流程

建议采用以下闭环：

### Step 1：人工定义任务包

每个任务包必须明确： - 目标 - 范围 - 输入输出 - 技术约束 - 验收标准 - 不做内容

### Step 2：AI 实现任务包

由 Claude Code 根据任务包完成代码与测试。

### Step 3：人工 review

重点 review： - 是否符合规格 - 是否偏离边界 - 是否污染整体架构 - 是否需要返工

### Step 4：人工验收

通过后进入下一任务包；不通过则返工。

## 6. 任务拆分要求

为了适配 AI 协作，所有开发任务必须拆成独立任务包。

每个任务包建议控制在以下范围内： - 一个模块中的一个子能力 - 一组紧密相关的数据表 - 一个 API 组 - 一个前端页面 - 一个完整但有限的数据流

不推荐： - 一次交付“整个学术人才库” - 一次同时覆盖数据层、业务层、前端层多个复杂模块

## 7. 推荐开发节奏

建议采用“一轮一小包”的节奏。

每轮节奏如下： 1. 人先定义本轮目标。 2. AI 完成实现。 3. 人 review。 4. 验收通过后再进入下一轮。

不建议多个未完成高耦合任务同时发散推进。

## 8. 禁止事项

为了避免协作失控，以下做法应避免：

- 禁止一次性将整个项目的任务全部交给 AI 直接开发。

- 禁止未冻结范围就开始大规模编码。

- 禁止在未 review 的情况下直接接受 AI 输出为最终方案。

- 禁止 AI 擅自扩展 MVP 范围。

- 禁止绕过人工验收直接进入下一阶段。

## 9. 当前阶段建议协作模式

对于当前“学术人才子系统 MVP”阶段，推荐采用以下协作方式：

### 人负责

- 冻结 MVP 范围

- 选择首批技术方向

- 决定评分口径

- 验收搜索、排序和画像效果

### AI 负责

- 项目骨架实现

- OpenAlex 接入

- 主数据建模

- API 实现

- 页面实现

- 测试与文档补充

### 使用者负责

- 基于真实招聘需求进行 demo 试用

- 给出结果是否有用的反馈

## 10. 协作结论

本项目最合适的成功模式不是“把所有任务直接丢给 AI”，而是：

由人负责业务目标、边界和验收，由 AI 高效完成工程实现，并通过任务包驱动、逐轮 review 的方式稳定推进项目。