# 智能人才库项目
部署与运行设计说明

适用范围：第一阶段学术人才子系统 MVP；用于定义环境规划、发布流程、任务运行、监控告警与恢复机制

| 文档编号 | 15 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 阶段 | 方案设计 |
| 编制日期 | 2026-03-16 |
| 适用对象 | 架构 / 开发 / 测试 / 运维 / 项目 Owner |

使用说明：本文件属于方案设计阶段交付物，重点回答“准备如何实现”，用于衔接需求分析、开发任务包拆分、技术评审与阶段验收。

# 1. 设计目标

部署与运行设计的目标，是把“内部试用但按正式系统标准要求”落到工程实践层面。系统不仅要能跑起来，还要能发布、能观察、能恢复、能追踪。

# 2. 环境规划建议

| 环境 | 用途 | 建议配置 |
| --- | --- | --- |
| DEV | 开发联调 | 允许快速迭代与调试日志；可使用部分模拟数据 |
| TEST / UAT | 测试与业务验收 | 配置接近生产；使用脱敏或授权可控的测试数据 |
| PROD | 内部正式试运行 | 开启监控、审计、备份和严格变更控制 |

# 3. 部署单元建议

| 单元 | 职责 |
| --- | --- |
| 前端应用 | 承载首页、目录、学校页、人才列表、详情和权限配置页面 |
| 应用服务 | 提供查询接口、管理接口和统一权限控制 |
| 同步任务服务 | 执行 OpenAlex 接入、对象构建和统计快照任务 |
| 数据库 | 保存领域对象、权限映射、统计快照和管理数据 |
| 缓存（可选） | 保存热点查询和授权缓存 |
| 对象存储 / 文件存储 | 保存原始数据快照、导出文件和任务中间产物 |

# 4. 发布与变更流程

代码提交后先通过静态检查、单元测试和接口测试。

在 TEST / UAT 环境完成功能验证、权限校验和关键页面走查。

业务试用方完成验收后，再安排生产发布。

生产发布建议采用固定时间窗，尽量避开同步任务高峰和业务高峰。

若发布失败，可快速回滚到上一个稳定版本；数据构建任务与应用版本切换应相互独立。

# 5. 同步任务运行设计

| 任务类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 来源同步任务 | 从 OpenAlex 拉取数据并保存原始记录 |
| 对象构建任务 | 清洗映射并构建 School / Talent / Role 等领域对象 |
| 统计快照任务 | 生成首页与学校页统计数据 |
| 补偿与重跑任务 | 针对失败批次或部分学校做重跑 |

建议任务运行记录批次号、开始时间、结束时间、状态、错误信息和输出条数。

对象构建成功后再切换当前生效版本，避免用户访问到半成品数据。

# 6. 监控与告警

| 监控维度 | 建议指标 |
| --- | --- |
| 接口层 | 响应时间、错误率、超时率、无权限访问次数 |
| 任务层 | 任务成功率、失败率、重试次数、批次耗时 |
| 数据层 | 当日新增 / 更新条数、统计快照生成时间、关键对象缺失率 |
| 权限层 | 授权变更次数、异常访问次数 |
| 基础设施 | CPU / 内存 / 磁盘 / 数据库连接数 |

# 7. 日志与追踪

应用日志、任务日志、审计日志建议分流保存，便于查询与归档。

关键接口和任务应带 request_id / batch_id，便于串联排查。

日志保存周期应结合公司规范设定；管理员操作日志建议保留更长周期。

# 8. 备份与恢复建议

| 对象 | 建议 |
| --- | --- |
| 数据库 | 定期全量备份 + 增量备份；关键表支持快速恢复 |
| 原始数据快照 | 按批次保留，便于重建对象和复盘问题 |
| 配置文件 / 环境变量 | 纳入配置管理和变更记录 |
| 导出文件 | 设定保留周期和访问控制 |

# 9. 运行期质量门禁

核心链路页面不可出现连续不可用的严重缺陷。

权限校验必须通过专项测试，保证统计、列表、详情口径一致。

同步任务失败率和错误日志需有明确阈值与告警策略。

重大发布前应至少覆盖一次业务走查和回归测试。

# 10. 本文件结论

部署与运行设计的重点，是让系统具备“可发布、可监控、可回滚、可追踪”的基本运营能力。这样即使第一阶段范围较小，也能真正支撑内部试用和持续迭代，而不是一次性演示版本。