智能人才库项目

Claude Code 协同开发规范

（学术人才子系统 MVP）

| 文档编号 | 23 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 开发准备 | 编制日期 | 2026-03-18 |
| 适用范围 | 学术人才子系统 MVP | 适用对象 | 项目 Owner / Claude Code / 开发 / 测试 |
| 文档定位 | 执行规范 | 关联文档 | 20 技术栈冻结单；21 规则冻结单；22 目录结构方案 |

# 1. 文档目的与适用范围

本文档用于规范“1 人 + Claude Code”协同开发方式，确保学术人才子系统 MVP 在单人推进条件下仍保持正式系统开发的工程质量、节奏可控和交付可追溯。

本文档不替代需求、方案、详细设计和测试文档，而是规定 Claude Code 在接收任务、编写代码、输出结果、提交修改、处理返工时必须遵循的工作方式。

协同开发总原则 • Claude Code 是协同开发工程师，不是自由发挥的产品经理或架构师。 • 项目 Owner 负责范围、边界、优先级与验收；Claude Code 负责在明确约束下实现。 • 一次只推进一个任务包；不得在未确认上一包完成前自行扩散到相邻需求。 • 所有实现必须可运行、可验证、可回滚，不能只输出“思路”或“伪代码”。

# 2. 协同角色分工

| 角色 | 主要职责 | 不承担事项 |
| --- | --- | --- |
| 项目 Owner（你） | 冻结范围、提供文档、决定优先级、做结果验收和取舍。 | 不要求独自承担大规模编码细节。 |
| Claude Code | 按任务包实现代码、补充局部技术设计、给出运行与验证说明、根据 review 迭代。 | 不得擅自扩需求、改变已冻结规则、跳过验证。 |
| 测试/验收角色（可由 Owner 兼任） | 根据验收用例和 smoke 测试验证结果质量。 | 不为代码不自证的实现背书。 |

# 3. 标准工作流

Claude Code 的标准工作流固定为“读任务包 → 理解边界 → 输出实现方案 → 编码 → 自测 → 汇报结果 → 等待下一轮指令”。任何一步都不得省略。

| 步骤 | 执行动作 | 输出要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阅读任务包、冻结单、相关设计文档。 | 明确本次仅处理的范围和不处理的范围。 |
| 2 | 整理实现思路与文件改动计划。 | 先报改动点，再开始大规模改代码。 |
| 3 | 按目录结构与边界约束完成编码。 | 不得散写，不得绕开既定模块。 |
| 4 | 执行本地验证。 | 至少包含运行命令、测试结果、接口或页面 smoke 结果。 |
| 5 | 输出结果清单。 | 必须说明改了什么、怎么跑、还剩什么风险。 |
| 6 | 等待 review 与返工。 | 未收到新任务前不主动扩展到下一模块。 |

# 4. 任务包拆分规范

任务包必须足够小，做到“一个任务包完成后可以独立验证”。推荐粒度为：一个后端服务能力、一个构建链路、一个 API 组、一个页面骨架、一个权限模块、一个搜索模块，或一次小范围重构。

以下内容不得打成同一包：底座工程骨架 + 全量页面开发；数据库重构 + 搜索规则大改；权限体系变更 + 大量 UI 刷新。这会导致 AI 输出不可控、review 成本过高。

推荐任务包粒度 • TP-01 工程骨架与运行基线 • TP-02 数据库 migration 与 seed • TP-03 OpenAlex connector 与 sync_batch • TP-04 school/talent/role/stat/search projection 构建 • TP-05 最小 smoke API • TP-06 首页与学校页前端骨架

# 5. Claude Code 输入包规范

每次发起任务时，输入必须尽量结构化。推荐最小输入包如下。

| 输入项 | 内容要求 | 是否必需 |
| --- | --- | --- |
| 任务目标 | 本次要完成什么，完成后如何判断达标。 | 是 |
| 范围边界 | 本次明确不做什么，避免 Claude Code 自行扩张。 | 是 |
| 相关文档 | 对应冻结单、详细设计、接口设计、UI 页面图等。 | 是 |
| 数据/字段口径 | 关键字段、状态枚举、权限规则、统计口径。 | 是 |
| 技术约束 | 框架、目录结构、现有代码位置、禁止事项。 | 是 |
| 交付格式 | 要求返回代码、脚本、说明、测试结果还是文档。 | 是 |
| 样本数据或截图 | 便于 AI 理解页面与数据边界。 | 建议 |
| 验收重点 | 本轮最关注的正确性、性能或交互点。 | 建议 |

# 6. Claude Code 输出规范

Claude Code 每轮输出必须可 review、可运行、可复现。只给思路、只给零散片段、只给“你可以这样做”视为未完成。

| 输出项 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 修改文件清单 | 逐项说明新增、修改、删除了哪些文件。 |
| 实现说明 | 说明本轮实现覆盖哪些能力，采用了什么实现方式。 |
| 运行命令 | 给出安装、启动、迁移、测试、验证命令。 |
| 验证结果 | 说明测试、接口 smoke、页面 smoke 或脚本执行结果。 |
| 已知问题 | 诚实说明尚未覆盖的边界与风险。 |
| 下一轮建议 | 只给与当前任务直接相邻的下一步，不发散。 |

# 7. Definition of Done（完成定义）

一个任务包只有同时满足以下条件，才能视为完成：

1）代码放置位置符合目录结构方案；2）未违反技术栈与规则冻结单；3）能本地运行或至少通过 smoke 验证；4）输出说明完整；5）无明显越界扩需求；6）出现未完成项时已如实标注。

对后端任务，还应至少具备接口、脚本、迁移或测试中的一种验证方式；对前端任务，还应至少具备页面截图、交互说明、空态/异常态处理中的一种显式证据。

# 8. 禁止事项与质量红线

| 禁止事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 擅自扩需求 | 未被任务包要求的功能，不得因为“顺手”一并实现。 |
| 绕过服务端权限 | 不得以页面隐藏代替真实访问控制。 |
| 直接暴露外部源字段 | 不得把 OpenAlex 原始字段直接当页面模型返回。 |
| 不自测即交付 | 至少要有本地运行或 smoke 说明。 |
| 修改未声明文件 | 大范围改动前必须先说明影响面。 |
| 把未决规则写死成事实 | 遇到规则不清时应标注假设，不得伪装成已冻结。 |
| 只给伪代码/示意代码 | 交付物必须尽量接近可运行状态。 |

# 9. 标准 Prompt 模板

你现在作为“智能人才库（学术人才子系统 MVP）”项目的协同开发工程师。 请严格依据以下输入完成本轮任务，不得擅自扩需求。 【本轮任务目标】 ... 【本轮范围内】 ... 【本轮明确不做】 ... 【必须遵守的文档】 - 20 技术栈冻结单 - 21 规则冻结单 - 22 项目目录结构方案 - 对应详细设计 / 接口设计 / UI 页面图 【交付要求】 - 输出修改文件清单 - 输出运行命令 - 输出验证方式与结果 - 输出已知风险 - 不要只给思路，要给可运行代码或可执行修改方案

# 10. Review、返工与变更处理

若本轮 review 发现问题，应按“问题归类—影响范围—修复方案—回归验证”的方式返工，不建议一次把多个层面的缺陷混在同一条反馈中。

当出现需求新增、规则变化、技术栈调整、目录结构重构时，不应直接要求 Claude Code 在原任务包上隐式吸收，而应先更新冻结单或任务包，再进入下一轮。

# 11. 建议节奏

建议采用“日内小循环、阶段内小里程碑”的节奏：同一天内可以连续进行 1—3 个小任务包，但每个任务包都要闭环；阶段层面以底座、查询、页面、测试四类里程碑推进。

若出现上下文过长、对话卡顿或实现开始偏航，应及时开启新对话，并将冻结单、任务包和当前代码状态摘要一并带入，不要试图靠零散追问修复大型偏差。

# 12. 结语

本规范的目标不是增加流程负担，而是让单人 + AI 的开发方式在内部项目中达到接近正式团队协作的质量标准。只要坚持“小任务包、强边界、可验证、可回滚”的方式，Claude Code 可以有效承担第一轮实现与高频迭代工作。