智能人才库项目

首批数据范围清单（Seed Scope V0）

适用范围：学术人才子系统 MVP｜文档编号：27｜版本：V1.0

用于冻结首轮数据接入与联调的国家、学校、学科、批次与验收口径，降低第一轮 OpenAlex 联调发散风险

| 适用对象 | 项目 Owner / 后端 / 数据接入 / 测试 | 关联阶段 | 详细设计 / 开发准备 / 首轮联调 / UAT 样本构建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制日期 | 2026-03-18 | 关联文档 | 08 方案设计、09 数据技术架构、12 数据字典、16 数据库、17 模块设计、25 首轮任务包 |
| 文档定位 | 首批样本边界冻结文档 | 使用方式 | 在不改变整体业务模型前提下，先冻结一组可跑通、可验收、可回归的数据样本边界 |

# 1. 文档目的与冻结边界

本文件不是长期数据战略文档，而是第一轮开发与联调的“样本边界单”。它的目标是：让 OpenAlex 来源接入、对象构建、权限测试、页面联调和 UAT 都围绕同一批国家/学校/学科样本展开，避免首轮开发因为样本过大、国家过多、学校过杂而发散。

本次仅冻结：首批国家范围、首批学校名单、学科覆盖范围、批次策略、最小样本要求、验收口径与扩容原则。

Seed Scope V0 的设计原则 • 先保证可跑通、可观察、可验收，再谈全量覆盖。 • 首批学校既要有国际对比，又要保持数量可控，能覆盖权限、别名、缺失、角色识别等关键测试场景。 • 学校白名单优先于泛化检索；首轮以白名单方式控制样本边界。

# 2. 冻结策略总览

| 维度 | 冻结结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 国家层 | 采用“两层样本”策略：Smoke 层 + UAT 扩展层 | 既满足最小跑通，又为后续业务试用准备更丰富样本 |
| 学校层 | 首轮按学校白名单接入，不按全球全量学校拉取 | 便于权限、目录、统计和回归测试 |
| 学科层 | 以 AI/CS 为主，兼顾电子/自动化/数据科学相关邻近方向 | 服务招聘场景，避免首轮学科过宽 |
| 对象层 | 首轮重点覆盖 school / talent / role_profile / stat_snapshot / search_projection | 更复杂关系对象与多源对象后续补强 |
| 任务层 | 同步与构建按批次执行，采用 current_active_version 切换 | 失败批次不得影响上一版 |

# 3. 首批国家与学校名单

建议把首批数据范围拆成两层：A 层用于第一轮底座与 Smoke 验证；B 层用于学校目录、权限和 UAT 扩展。这样可以先跑小，再扩一圈。

## 3.1 A 层（Smoke / Iteration 1）

| 国家 | 建议学校 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 中国 | 清华大学 北京大学 上海交通大学 | 便于验证中文名称、学校别名、国内样本与学生/教师混合画像 |
| 新加坡 | National University of Singapore Nanyang Technological University Singapore University of Technology and Design | 国家层级少、学校数适中，适合做第二个授权国家样本 |

## 3.2 B 层（TEST / UAT 扩展）

| 国家 | 建议新增学校 | 扩展目的 |
| --- | --- | --- |
| 美国 | Stanford University Massachusetts Institute of Technology Carnegie Mellon University University of California, Berkeley | 形成第三个国家层样本，并增加学校别名、成果密度和跨国搜索验证场景 |
| 中国（扩展） | 浙江大学 | 用于验证国内学校扩容后目录与统计口径仍稳定 |
| 新加坡（保持） | 沿用 A 层学校 | 不再额外扩校，控制样本规模 |

V0 建议的规模控制 • A 层建议控制在 6 所学校以内，用于首轮底座联调与权限验证。 • B 层扩展后建议总学校数控制在 10–11 所，适合 TEST/UAT 阶段人工走查。 • 在未完成学校归一化、版本切换与权限专项测试前，不建议继续大幅扩校。

# 4. 学科与人才范围冻结

| 维度 | V0 冻结结论 |
| --- | --- |
| 学科主范围 | 人工智能、计算机科学、机器学习、数据科学、电子信息、自动化等强相关方向 |
| 人才主范围 | 与白名单学校存在明确关联的教师科研人员、在读学生、已毕业学生、待确认对象 |
| 优先画像 | 优先保证 role_profile、school 归属、研究方向标签、代表成果摘要可构建 |
| 暂不追求 | 首轮不追求学科 taxonomy 极致精细，不追求全学校全学科全人群覆盖 |
| 后续预留 | 博士专项池、工业界人才、开源生态人才、竞赛人才后续纳入，不进入本批次 |

首批样本不是“越多越好”，而是“能覆盖规则验证所需的最小多样性”更重要。因此首轮需优先观察：不同国家学校能否正确归类、不同角色能否稳定识别、同校别名能否被归一、学校简介缺失时页面是否能优雅降级。

# 5. 数据接入与构建策略冻结

| 规则ID | 冻结规则 |
| --- | --- |
| S-01 | 首轮接入以学校白名单为主线；先确定学校集合，再做人才对象构建，不先做全球泛抓。 |
| S-02 | 同步阶段只拉取与留存来源数据；构建阶段再生成 school/talent/role/stat/search 等前台对象。 |
| S-03 | 学校别名、国家归类、角色识别等归一化规则放在构建阶段执行，并产生可追踪日志。 |
| S-04 | 代表成果与研究方向标签首轮允许是“可用但不极致完整”的 V0 结果，不得阻断主链路上线。 |
| S-05 | 任一新国家或大批学校扩容前，必须先通过现有样本的权限、统计、版本切换与页面状态回归。 |

# 6. 批次与环境建议

| 批次 | 建议范围 | 用途 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 | A 层 6 校 + 最小角色样本 | 打通 migration / sync / build / active version / smoke API | 能成功构建 school/talent/role/stat/search 对象，首页和学校页可读 |
| B1 | A 层完整补齐 + 别名/缺失样本 | 验证权限、统计、空态、别名归并、待确认角色 | 高风险规则专项通过 |
| B2 | B 层扩展到 10–11 校 | 用于 TEST/UAT、目录浏览、搜索和回归 | 业务试用链路可跑通，UAT 有足够样本 |
| BF | 故意失败批次 | 验证失败不切换版本、日志与回滚逻辑 | 线上可见版本不受影响 |

建议做法是：开发联调阶段先以 A 层数据跑 B0/B1；TEST/UAT 前再导入 B 层学校，形成 B2。这样既能保护节奏，又能给业务试用保留足够样本。

# 7. 最小样本要求与验收口径

| 检查项 | 最小要求 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 国家样本 | 至少 2 个国家（Smoke），扩展后 3 个国家（UAT） | 验证国家目录与权限过滤 |
| 学校样本 | 至少 6 所学校（Smoke），扩展后 10–11 所学校（UAT） | 验证目录、统计、分页与回归 |
| 角色样本 | 教授 / 在读学生 / 已毕业学生 / 待确认四类都必须出现 | 验证 role_profile、统计口径与展示标签 |
| 异常样本 | 至少 1 条学校介绍缺失、1 条学校别名归并、1 个失败批次 | 验证降级与高风险规则 |
| 权限样本 | 至少 3 类用户：管理员、普通授权用户、无权限用户 | 验证学校范围权限全链路一致生效 |

首批样本通过，不等于全量数据通过 • Seed Scope V0 的通过标准是：底座、规则、页面和权限已在代表性样本上闭环成立。 • 只有当 V0 样本稳定后，才建议把学校范围继续扩大。 • 新增学校或新增国家应按“小批扩容 + 回归验证”的节奏推进。

# 8. 扩容原则与变更管理

| 变更类型 | 触发条件 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 新增学校 | 当前样本已稳定通过回归，业务明确需要扩校 | 先补充到本文件，再进入新批次联调 |
| 新增国家 | 目录、权限、统计逻辑已在现有国家样本上稳定 | 先评估国家分类、命名与权限影响，再扩容 |
| 扩大到非 AI/CS 学科 | 当前学科范围已验证完成，且业务场景明确需要 | 需同时补规则与页面字段影响 |
| 直接做大范围全量抓取 | 无 | V0 阶段不建议，除非项目 Owner 单独批准 |

# 9. 结论与执行要求

自本文件生效起，学术人才子系统 MVP 的首轮数据接入与联调以本文件定义的 A/B 两层学校白名单为边界执行。Claude Code 或人工开发不得绕过本文件直接扩大样本范围。若需扩容，必须先补充本文件并完成一次规则回归。这样做的目的不是保守，而是确保首轮开发在“可跑通、可验证、可控扩展”的节奏下推进。