# 智能人才库项目实施计划（轻量版）

## 1. 文档目的

本计划用于定义智能人才库项目第一阶段的推进路径、阶段划分、关键里程碑、执行原则与验收方式，作为实际实施依据。

本计划适用于： - 非商业化内部使用项目 - 个人或小团队主导项目 - 人 + AI 协同开发模式

## 2. 实施目标

第一阶段的实施目标是：

交付一套基于 OpenAlex 数据底座、面向招聘场景、可搜索、可排序、可查看详情、可导出的学术人才子系统 MVP。

## 3. 实施总策略

项目采用“小步快跑、逐步验收、先闭环后扩展”的方式推进。

具体策略如下：

- 先冻结第一阶段范围。

- 先完成学术人才子系统主链路。

- 所有开发工作按任务包推进。

- 每个阶段结束后必须进行 review 与复盘。

- 所有新增需求默认进入 backlog，不直接插入当前阶段。

## 4. 阶段划分

## 阶段 0：实施准备

### 目标

完成项目开工前的最小管理与工程准备。

### 主要输出

- 项目立项说明书

- 项目章程（轻量版）

- 场景需求分析（后续补齐）

- 学术人才子系统 MVP 详细规格

- 技术栈冻结

- 项目目录结构方案

### 验收标准

- 第一阶段目标清晰

- 范围边界已冻结

- 可进入工程开发准备

## 阶段 1：项目骨架与基础设施搭建

### 目标

建立可运行的最小工程骨架。

### 主要输出

- 后端骨架

- 前端骨架

- PostgreSQL 接入与 migration

- Worker 执行框架

- 配置与环境管理

- 本地运行脚本 / Docker 方案

### 验收标准

- 本地可启动基础后端、前端与数据库

- migration 可运行

- dev 配置可用

## 阶段 2：OpenAlex 数据接入与主数据入库

### 目标

完成学术数据同步链路与主数据层建设。

### 主要输出

- OpenAlex connector

- works / authors / institutions 入库

- authorship / venue 关联数据

- 增量同步任务

- 基础幂等入库能力

### 验收标准

- 可完成一次目标方向数据抓取

- 主数据表可查询

- 同步任务可复跑

## 阶段 3：画像与关系生成

### 目标

将学术原始数据聚合为招聘可用的候选人画像。

### 主要输出

- 学术画像生成逻辑

- topic 聚合逻辑

- 活跃度指标

- venue 分布指标

- 基础 academic score

- 共著关系边生成

### 验收标准

- 可生成一批结构化候选人画像

- 共著边和画像指标可稳定输出

## 阶段 4：招聘应用层 MVP

### 目标

完成搜索、筛选、排序、详情页与候选人池等招聘主链路功能。

### 主要输出

- 搜索 API

- 候选人详情 API

- 列表页

- 详情页

- 排序逻辑

- TOP 候选人池页

### 验收标准

- 招聘人员可搜索并查看候选人

- 可按方向、机构、venue 等维度筛选

- 排序结果基本符合业务直觉

- 系统具备内部 demo 条件

## 阶段 5：导出与试运行

### 目标

完成候选人导出能力，并进行一次内部试运行。

### 主要输出

- Person Snapshot 导出

- Skill Footprint 基础导出

- Collaboration Edge 基础导出

- Demo 脚本

- 内部试用反馈清单

### 验收标准

- 可导出一批高优先级候选人

- 可完成一次面向业务的内部 demo

- 收集到真实反馈和下一阶段建议

## 5. 当前阶段推荐任务顺序

建议按以下顺序推进：

- 项目骨架

- OpenAlex Connector

- 学术主数据表与入库

- 同步任务

- 学术画像生成

- 搜索 API

- 候选人详情 API

- 前端列表页

- 前端详情页

- 导出能力

## 6. 执行节奏建议

建议采用“小任务包 + review + 验收”的节奏。

每轮执行方式： 1. 人定义一个任务包。 2. Claude Code 实现该任务包。 3. 人 review 实现结果。 4. 验收通过后进入下一包。

不建议多个高耦合任务同时发散推进。

## 7. 里程碑定义

### 里程碑 1：项目骨架可运行

表示项目具备正式开发条件。

### 里程碑 2：学术数据接入打通

表示 OpenAlex 数据链路跑通。

### 里程碑 3：候选人画像可生成

表示系统开始具备学术人才库雏形。

### 里程碑 4：招聘主链路可演示

表示系统可供业务 demo。

### 里程碑 5：第一阶段试运行完成

表示项目具备进入第二阶段规划条件。

## 8. 风险与控制措施

### 风险 1：需求发散

控制措施： - 严格冻结第一阶段范围 - 新需求全部进入 backlog

### 风险 2：平台先行、业务闭环太慢

控制措施： - 优先打通搜索—详情—排序—导出主链路

### 风险 3：AI 一次承担任务过大

控制措施： - 所有任务必须按任务包拆分 - 每包完成后人工 review

### 风险 4：数据质量影响信任

控制措施： - 保留 source_record_id - 增量同步可重放 - 先做小范围方向验证

## 9. 角色分工

### 项目 Owner

负责： - 冻结范围 - 定义口径 - 审核规格 - 验收结果 - 决定下一阶段

### AI / Claude Code

负责： - 实现任务包 - 生成测试 - 重构 - 补文档 - 修 bug

### 业务试用者

负责： - 参加 demo - 提供使用反馈 - 判断业务价值

## 10. 计划结论

本项目第一阶段应坚持“学术人才子系统优先、任务包推进、逐步验收”的实施策略，避免过早扩展到全域人才平台。