# 智能人才库项目
学术人才子系统 MVP 方案设计说明

适用范围：第一阶段学术人才子系统 MVP；用于定义模块组织、功能边界、页面关系与上线策略

| 文档编号 | 08 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 阶段 | 方案设计 |
| 编制日期 | 2026-03-16 |
| 适用对象 | 产品 / 设计 / 架构 / 开发 / 测试 / 业务试用方 |

使用说明：本文件属于方案设计阶段交付物，重点回答“准备如何实现”，用于衔接需求分析、开发任务包拆分、技术评审与阶段验收。

# 1. 设计目标

本文件面向第一阶段学术人才子系统 MVP，回答“这一期系统准备怎么搭、哪些模块先上线、哪些能力只做预留”。其核心目标是将需求分析中的业务诉求转化为可落地的产品和系统设计方案。

形成面向招聘场景的学术人才发现闭环。

支持从总览、搜索和学校分类三个入口进入人才发现路径。

保证第一阶段只围绕学校维度做实，学院 / 实验室相关能力保留扩展位。

统一纳入学校范围权限控制和关键统计口径。

# 2. MVP 功能范围

| 模块 | 第一阶段状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页总览 | 上线 | 展示授权范围内的高校数、教授类人才数、学生类人才数，并提供搜索入口 |
| 关键字搜索 | 上线 | 支持姓名、学校名、技术方向等关键字检索人才列表 |
| 国家 -> 学校分类浏览 | 上线 | 用户可先按国家看学校，再进入学校页和人才列表 |
| 学校信息页 | 上线 | 展示学校介绍、国家/地区、教授人数、学生人数等基础统计 |
| 学校人才列表 | 上线 | 以学校为主分类维度展示人才列表与角色信息 |
| 人才详情页 | 上线 | 展示结构化画像、代表成果、方向标签和基础关系信息 |
| 学院 / 实验室细分浏览 | 预留 | 第一阶段预留字段和接口，不要求完整上线 |
| 管理员权限配置 | 上线 | 管理员按学校范围配置用户可查看的学校集合 |

# 3. 页面与模块关系

推荐采用“入口页 -> 分类页 / 搜索结果页 -> 详情页”的轻量结构，保证核心路径短而清晰。

首页：展示总览指标、搜索框、国家分类入口和学校浏览入口。

国家页 / 学校目录页：支持按国家查看学校列表；从学校卡片进入学校信息页。

学校信息页：展示学校背景与统计指标，并提供进入该校人才列表的主按钮。

人才列表页：展示该校或搜索条件下的人才列表，突出角色、学校、方向、代表成果等关键信息。

人才详情页：用于完成更深入的候选人判断和人才池沉淀。

设计原则：搜索、分类浏览和详情查看三条路径最终汇合到统一的人才列表与人才详情对象。 学校信息页是连接“学校认知”和“人才发现”的桥梁页面，不应做成孤立的信息展示页。

# 4. 核心页面设计要点

| 页面 | 核心模块 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 总览卡片、搜索框、国家入口、最近访问/快捷入口 | 信息简洁，用户一进来能判断库规模并立刻开始找人 |
| 国家页 | 国家筛选、学校列表、学校数量统计 | 突出国家 -> 学校的逐层浏览关系；避免把所有学校一次性堆叠 |
| 学校信息页 | 学校介绍、国家/地区、教授人数、学生人数、进入人才列表入口 | 以招聘使用价值为导向，不追求百科式全量学校资料 |
| 人才列表页 | 筛选条、排序、角色标签、基础画像摘要 | 角色要清晰可见；列表密度适中；支持快速点进详情 |
| 人才详情页 | 基本信息、方向标签、代表成果、履历线索、导出/加入人才池入口 | 帮助用户完成“值不值得继续跟进”的判断 |
| 权限配置页 | 用户列表、学校范围授权、授权结果预览 | 操作尽量直观，防止权限配置出错 |

# 5. 业务规则落点

教授类人才、学生类人才和待确认角色采用统一口径管理；无法可靠识别时标记为“待确认”，不强行误判。

首页、学校页、人才列表和详情页展示的统计信息都必须受学校范围权限影响。

学校统计以已入库且可展示的人才为口径计算，不与原始数据抓取量直接等同。

搜索结果必须与权限范围、数据可见性和角色识别状态保持一致。

学院 / 实验室字段允许为空，不将其作为第一阶段数据完整性的上线前提。

# 6. 上线策略与非目标

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 上线策略 | 采用“先主链路、后增强”的节奏：先保证总览、搜索、学校浏览、学校页、人才列表与详情页可稳定试用，再逐步增强排序、关系洞察和更细粒度分类。 |
| 明确非目标 | 第一阶段不做复杂推荐算法、不做完整学院 / 实验室导航体系、不做全量多源融合、不做复杂审批流权限。 |

# 7. 与开发拆分的对应关系

| 任务包 | 建议拆分 |
| --- | --- |
| 数据接入 | OpenAlex Connector、原始数据落库、增量同步任务 |
| 基础对象构建 | 学校目录、国家归类、学术人才主对象、角色识别 |
| 应用服务 | 总览统计服务、学校目录服务、人才搜索与列表服务、详情服务 |
| 管理能力 | 用户与学校范围授权、日志与审计 |
| 前端页面 | 首页、学校目录、学校信息页、人才列表、详情页、权限配置页 |

# 8. 本文件结论

学术人才子系统 MVP 的方案设计应坚持“入口清晰、路径短、角色可见、按学校收边、权限统一生效”的设计原则。只要上述核心链路达到可稳定试用水平，第一阶段就具备较强的业务验证价值。