智能人才库项目

# 规则冻结单

（学术人才子系统 MVP）

| 文档编号 | 21 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 开发准备 | 编制日期 | 2026-03-18 |
| 适用范围 | 学术人才子系统 MVP | 适用对象 | 项目 Owner / 开发 / 测试 / AI 协同 |
| 文档状态 | 冻结基线（首版） | 管理方式 | 变更需由项目 Owner 批准 |

# 1. 文档目的与适用范围

本文件用于把当前需求、方案、详细设计中已明确但分散的业务规则收束成开发、测试、验收统一执行口径。

本文件是第一阶段学术人才子系统 MVP 的规则基线文件；其目标是为 Claude Code 协同开发、测试用例设计、权限校验和阶段验收提供可直接执行的依据。

本次冻结范围 • 学校范围权限规则 • 版本与发布规则 • 统计口径规则 • 角色识别与展示规则 • 搜索规则 • 学校目录与国家归类规则 • 异常与空态规则

# 2. 规则冻结总原则

第一阶段所有规则均应服务于招聘主链路，优先保证“看总览—按国家 / 学校浏览—看人才列表—看详情—做初筛判断”的闭环完整性。

对未在本文件明确冻结的复杂规则，例如研究方向 taxonomy、复杂排序权重、TOP 候选人入池标准等，允许在后续迭代中补齐，但不得阻塞第一轮底座和主链路开发。

# 3. 核心规则冻结清单

| 规则编号 | 冻结规则 | 执行口径 |
| --- | --- | --- |
| R-001 | 最小授权对象固定为学校 | 管理员按 school_id 集合为用户授权；第一阶段不做学院、实验室、技术方向等更细粒度权限。 |
| R-002 | 权限统一作用于所有前台主链路 | 首页总览、国家 / 学校目录、学校页、人才列表、搜索结果、人才详情均按学校范围统一受控。 |
| R-003 | 权限必须在服务端生效 | 即使用户通过 URL 直达或搜索命中，也不能看到未授权学校或未授权人才。 |
| R-004 | 前台统一读取 current_active_version | 首页、目录、学校页、搜索、列表和详情必须基于同一个生效版本读取，禁止页面间批次不一致。 |
| R-005 | 同步与对象构建严格分离 | 同步阶段只负责拉取与留存原始数据；对象构建阶段负责生成 School / Talent / Role / Stat / Search Projection 等前台对象。 |
| R-006 | 失败批次不得切为生效版本 | 同步失败、构建失败、统计快照失败或搜索投影失败时，前台继续读取上一版成功版本。 |
| R-007 | 统计口径保持一致 | 首页高校数、教授数、学生数，学校页教授 / 学生人数，以及人才列表结果总数，必须建立在当前生效版本 + 权限过滤后 + 去重后的统一口径上。 |
| R-008 | 统计优先读取快照 | 首页与学校页优先读取统计快照，不在页面访问时实时全量聚合。 |
| R-009 | 角色四分类固定 | 第一阶段角色统一使用：教授 / 教师科研人员、在读学生、已毕业学生、待确认。 |
| R-010 | 角色识别遵循保守原则 | 能确认则确认，不能确认则待确认；不允许为追求完整性而强行误标角色。 |
| R-011 | 搜索入口固定为三类关键字 | 第一阶段只支持姓名、学校、技术方向 / 研究方向关键词搜索。 |
| R-012 | 搜索执行流程固定 | 命中候选 → 权限过滤 → 排序 → 分页；禁止先分页再做权限过滤。 |
| R-013 | 浏览主路径固定为国家 → 学校 | 学校是第一阶段主浏览粒度；学院 / 实验室只做预留，不进入主导航。 |
| R-014 | 学校介绍缺失不阻断上线 | 学校介绍缺失时展示“信息待补充”，但仍允许进入学校页和人才列表。 |
| R-015 | 主页面必须具备四类状态 | 所有主页面必须完整支持加载态、空态、异常态、无权限态，不允许用空白页代替异常反馈。 |

# 4. 页面与对象最小展示口径

学校目录最小展示字段冻结为：学校名称、国家 / 地区、简介摘要、教授人数、学生人数与进入学校页入口。学校卡片不做过多信息堆叠，以保证秩序和可读性。

人才列表最小展示字段冻结为：姓名、当前角色、当前学校、技术方向标签、代表成果摘要、最近活跃提示。教授视图偏卡片，学生视图偏表格，二者均使用统一 role profile 结果，不允许各页面自行重新推断角色。

人才详情页以“帮助继续跟进判断”为目标，展示 Talent 主对象、Role Profile、代表成果与基础关系摘要；第一阶段不强制实现复杂图谱可视化。

# 5. 暂缓冻结、边开发边补齐的规则

下列内容不阻塞第一轮开发启动，但应在 Iteration 2 / 3 前补成正式版本：研究方向 taxonomy、成果质量分层、活跃度计算窗口与权重、基础排序权重、TOP 候选人入池标准、导出字段模板、学校国家归类疑难样例清单、角色识别细化规则（如博士后、访问学者等）。

# 6. 变更控制

本文件发布后，凡涉及权限口径、统计口径、角色分类、搜索入口、浏览主路径、版本生效规则等核心规则的调整，均须由项目 Owner 审核并显式记录。

AI 协同开发过程中不得擅自新增或改写业务规则；发现规则缺口时，应以问题清单或待决事项形式反馈，而非自行扩展。

# 7. 结论

第一阶段学术人才子系统 MVP 核心业务规则正式冻结为：学校为最小授权对象、权限在服务端统一生效、前台统一读取 current_active_version、统计快照口径一致、角色采用四分类、搜索仅支持三类关键字、浏览主路径固定为国家 → 学校、所有主页面必须支持加载态 / 空态 / 异常态 / 无权限态。

本冻结结论自发布之日起，作为第一轮开发、测试与验收的正式规则基线。